ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

DLA [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta]

Obszar: Kadry, Płace i Czas pracy

| Data utworzenia: | [DO UZUPEŁNIENIA: data utworzenia, dd.mm.rrrr] |
| --- | --- |
| Wersja: | [DO UZUPEŁNIENIA: numer wersji X.Y] |
| Autor: | [DO UZUPEŁNIENIA: autorzy dokumentu] |
| Ostatnia modyfikacja: | [DO UZUPEŁNIENIA: data ostatniej modyfikacji] |
| Status dokumentu: | [DO UZUPEŁNIENIA: Roboczy / Do akceptacji Klienta / Obustronnie zaakceptowany – FINAL] |
| Ważna do: | [DO UZUPEŁNIENIA: data ważności analizy] |

Dokument został opracowany przez Alt One wyłącznie dla [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta]. Nie może być reprodukowany, kopiowany lub publikowany w całości lub jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Alt One.

Historia zmian dokumentu

| Wersja | Data | Autor | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | [DO UZUPEŁNIENIA: data] | [DO UZUPEŁNIENIA: autor] | Utworzenie dokumentu na podstawie wzoru Wzor_Analiza_przedwdrozeniowa_KPCP. |

Spis treści

Spis treści – kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj pole”.

# Wprowadzenie

## Zakres projektu

Wdrożenie i eksploatacja systemu enova365 w zakresie modułu Kadry i Płace, ewidencji i rozliczania czasu pracy, a także pulpitów pracownika oraz kierownika wraz z dedykowanymi rozwiązaniami w [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa spółki lub lista spółek objętych wdrożeniem].

## Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest analiza potrzeb i zaproponowanie rozwiązań w zakresie zastosowania modułu Kadry i Płace systemu informatycznego enova365 w obszarze funkcjonowania [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta lub grupy spółek].

Analiza ma dać odpowiedź, w jaki sposób za pomocą systemu enova365 obsłużyć procesy kadrowo-płacowe, a także realizować funkcje raportowe z tegoż systemu, w tym także integracje z innymi systemami oraz procesy realizowane z wykorzystaniem e-wniosków i e-procesów.

Analiza ma służyć również jako materiał wyjściowy przy późniejszym wdrożeniu systemu.

## Zakres dokumentu

Niniejszy dokument zawiera propozycje rozwiązań w zakresie systemu enova365 wspierającego procesy biznesowe zachodzące w obszarze kadr i płac [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta]. Ujęto w nim elementy funkcjonalne, jakie zostały ustalone w toku prac analitycznych.

Analiza dotyczy następujących zagadnień ogólnych:

Administracja kadrami;

Administracja płacami;

Planowanie czasu pracy, ewidencja czasu pracy oraz nieobecności;

Administracja świadczeniami: PPK, ZFŚS, [DO UZUPEŁNIENIA: PKZP, benefity pracownicze – usuń, jeśli nie dotyczy];

Pulpit pracownika oraz kierownika oraz dedykowane rozwiązania w tym zakresie, w tym raporty i wnioski;

Raportowanie HR;

Integracja z zewnętrznymi systemami – PUE ZUS, Bramka MF, instytucja finansowa PPK, bank, [DO UZUPEŁNIENIA: inne systemy Klienta];

Migracja danych.

Dokument analizy został sporządzony na podstawie otrzymanych materiałów w formie elektronicznej oraz na podstawie spotkań analitycznych przeprowadzonych w dniach [DO UZUPEŁNIENIA: daty spotkań analitycznych]. Szczegółowe założenia dla poszczególnych obszarów zostały opisane w załącznikach do niniejszego dokumentu (rozdział Wykaz załączników).

## Streszczenie dla zarządu i kierownictwa projektu

Zagadnienia opisane w tej części dokumentu dotyczą kluczowych procesów, jakie realizowane są w zakresie kadr i płac w [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta].

Analiza stanu obecnego oparta jest na informacjach, jakie zostały przekazane pracownikom firmy Alt One podczas organizowanych spotkań oraz drogą elektroniczną.

Konkluzja: [DO UZUPEŁNIENIA: konkluzja, np. „Omówione zagadnienia i procesy mogą zostać zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami Klienta w oparciu o funkcjonalność systemu enova365.” – z ewentualnymi zastrzeżeniami z rozdziału Pytania otwarte i ryzyka]

Celami, które zostały postawione do zrealizowania po wdrożeniu systemu enova365, są:

Skuteczna i kompleksowa obsługa procesów administracyjnych związanych z obsługą kadr, czasu pracy i naliczaniem wynagrodzeń oraz obsługą PPK, [DO UZUPEŁNIENIA: inne obszary, np. ZFŚS, PKZP, benefity];

Optymalizacja i automatyzacja obsługi procesów kadrowo-płacowych: tworzenie dowolnych, także algorytmicznych, składników płacowych, naliczanie list płac, korekt itp.;

Realizacja płatności elektronicznych;

Wdrożenie Pulpitów Pracownika i Kierownika wraz z dedykowanymi rozwiązaniami;

Elektroniczna obsługa PIT-11, IMIR, pasków płacowych, zaświadczeń przez pracowników i przełożonych;

Elektroniczna obsługa zobowiązań publicznoprawnych (Urząd Skarbowy, ZUS);

Elektroniczny obieg wniosków kadrowych;

Możliwość elastycznego eksportowania danych do pliku Excel w celu dalszej analizy;

Możliwość budowania własnych raportów i ich edycji w oparciu o widoki i listy;

Integracja z systemami zewnętrznymi;

[DO UZUPEŁNIENIA: dodatkowe cele wskazane przez Klienta].

## Wymagania

Poniżej zawarte zostały wymagania związane z wdrożeniem systemu enova365. Wszelkie dane oparte są o informacje, jakie zostały przekazane w zapytaniu ofertowym oraz przekazane konsultantom firmy Alt One podczas odbytych spotkań analitycznych.

Pełne administrowanie kadrami;

Dostosowanie modułu kadrowego do indywidualnych potrzeb Klienta;

Pełne administrowanie płacami, w tym także tworzenie tak zwanych rezerw;

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy;

Dostosowanie raportów i wydruków;

Udostępnienie pracownikom i kierownikom Pulpitów Pracowniczych oraz Kierowniczych wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami zgłoszonymi podczas analizy;

Integracja programu enova365 z systemami zewnętrznymi – [DO UZUPEŁNIENIA: lista systemów];

Przygotowanie mechanizmu umożliwiającego import przelewów płacowych do banku;

Możliwość przyporządkowania wynagrodzeń na różne MPK i projekty;

[DO UZUPEŁNIENIA: pozostałe wymagania z zapytania ofertowego lub umowy].

# Ogólna charakterystyka

## Otoczenie biznesowe

Z systemu enova365 będą korzystały następujące spółki:

[DO UZUPEŁNIENIA: pełna nazwa spółki];

[DO UZUPEŁNIENIA: pełna nazwa kolejnej spółki – usuń, jeśli nie dotyczy].

Łącznie zatrudnionych jest około [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] pracowników na podstawie umowy o pracę i około [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Klient obecnie pracuje na systemie kadrowo-płacowym [DO UZUPEŁNIENIA: obecny system kadrowo-płacowy] oraz [DO UZUPEŁNIENIA: inne używane systemy, np. HR, planowanie czasu pracy, RCP – lub „nie dotyczy”].

Program enova365 będzie wykorzystywany w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, jak również pulpitów pracowniczych umożliwiających samoobsługę pracowniczą poprzez m.in. składanie wniosków o nieobecności czy ewidencjonowanie planów pracy przez przełożonych.

[DO UZUPEŁNIENIA: specyfika Klienta – branża, struktura zatrudnienia, lokalizacje, kluczowe potrzeby biznesowe, system wiodący dla danych kadrowych]

## Wdrożenie w kilku bazach danych

[SEKCJA OPCJONALNA – usuń, jeśli nie dotyczy] Dotyczy wdrożeń, w których spółki lub grupy pracowników będą obsługiwane w odrębnych bazach.

Podczas analizy ustalono uruchomienie [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] baz danych, w których przechowywane będą dane następujących podmiotów:

baza 1: [DO UZUPEŁNIENIA: spółki lub grupy pracowników];

baza 2: [DO UZUPEŁNIENIA: spółki lub grupy pracowników oraz cel wydzielenia bazy].

Warunki licencyjne pracy na kilku bazach: [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzić w kosztorysie – wszystkie bazy muszą znajdować się na jednym serwerze bazy danych].

# Realizacja wymagań Zamawiającego

## Dane konfiguracyjne spółki

W pliku „[DO UZUPEŁNIENIA: nazwa pliku specyfikacji konfiguracyjnej].xlsx” załączonym do niniejszego dokumentu analizy znajdują się szczegółowe dane spółek, które zostaną wprowadzone do systemu enova365. Wskazane w pliku informacje będą się generować m.in. w raportach Klienta oraz plikach eksportowanych np. do programu Płatnik, instytucji finansowej PPK czy Urzędu Skarbowego.

Na etapie spotkań analitycznych ustalono, że baza programu enova365 zostanie przygotowana w konfiguracji [DO UZUPEŁNIENIA: jednooddziałowej / wielooddziałowej – w ramach jednej bazy danych konfiguracja dla wskazanych spółek].

## Konfiguracja dostępów, lista użytkowników

W celu przypisania Operatorom odpowiednich uprawnień do zasobów oraz funkcjonalności systemu enova365 w pierwszej kolejności należy skonfigurować odpowiednie „Role”. Rola to grupa uprawnień – poprzez jej przygotowanie możemy zdecydować, do jakich informacji oraz do jakich czynności Operator będzie miał dostęp. Dodatkowo w konfiguracji Operatora nadajemy prawa obiektowe do konkretnego „rodzaju” danych, np. do wydziałów, definicji listy płac itp.

Innym wymiarem uprawnień w systemie jest ograniczenie praw dostępu do konkretnych spółek lub jednostek organizacyjnych. Operator może mieć wgląd w ramach jednego uprawnienia do wybranych spółek, ale w ramach tych spółek nie mieć dostępu do wskazanej jednostki (np. do Zarządu).

W programie enova365 w zakresie Kadr i Płac zostaną skonfigurowane następujące role:

| Rola | Opis |
| --- | --- |
| Administrator | Pełen dostęp do funkcjonalności programu oraz możliwość zarządzania użytkownikami i podstawową konfiguracją systemu. |
| Kadry i płace | Pełen dostęp do części kadrowej i płacowej, bez dostępu do opcji konfiguracyjnych systemu. |
| HR (podgląd) | Dostęp tylko do danych kadrowych w trybie podglądu, bez możliwości edycji danych i bez dostępu do wynagrodzeń. Brak dostępu do opcji konfiguracyjnych. |
| BHP | Dostęp ograniczony do podstawowych danych osobowych pracowników z możliwością dodawania szkoleń BHP i badań lekarskich oraz raportowania. |
| [DO UZUPEŁNIENIA: rola dedykowana, np. Administrator ZFŚS, Administrator PKZP, Administrator benefitów] | [DO UZUPEŁNIENIA: zakres dostępu] |

Tabela 1 Wykaz ról

Z modułu Kadry i Płace będą korzystać następujący operatorzy z przypisanymi rolami:

| Lp. | Operator | Login | Rola i zakres dostępu (spółki, jednostki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko operatora] | [DO UZUPEŁNIENIA: zasada budowy loginu] | [DO UZUPEŁNIENIA: rola] |
| 2 |  |  |  |

Tabela 2 Operatorzy systemu

Odpowiednie uprawnienia i operatorzy zostaną utworzeni na podstawie pliku „[DO UZUPEŁNIENIA: nazwa pliku z operatorami i uprawnieniami].xlsx” uzupełnionego przez Klienta na etapie analizy. [DO UZUPEŁNIENIA: ustalenia dotyczące dostępu do spółek i jednostek, np. jednostka Zarządu dostępna tylko dla wskazanych osób]

Firma Alt One będzie posiadała uprawnienia o nazwie [DO UZUPEŁNIENIA: nazwy ról serwisowych wykonawcy]. Licencje pracowników Alt One będą licencjami serwisowymi, co oznacza, że podczas wykonywania prac serwisowych na systemie nie będą blokować dostępnej licencji dla Klienta.

Dostęp do pełnej wersji programu enova365, jak i do pulpitów pracownika i kierownika będzie realizowany indywidualnym loginem i opatrzony hasłem. Sposób logowania: [DO UZUPEŁNIENIA: login i hasło enova365 / logowanie domenowe Active Directory / dodatkowo podwójna autentyfikacja].

### Wymagania licencyjne

Klient musi posiadać następującą liczbę licencji. Wykaz licencji zostanie zawarty w kosztorysie do Umowy wdrożeniowej.

| Moduł enova365 | Liczba |
| --- | --- |
| enova365 Kadry Płace [DO UZUPEŁNIENIA: wariant złoty / platynowy] (wersja okienkowa) | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] |
| enova365 Pulpit Pracownika | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] |
| enova365 Pulpit Kierownika | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] |
| enova365 Czas Pracy | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] |
| enova365 Workflow (wersja okienkowa, w pulpitach, konfigurator) | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] |
| enova365 Harmonogram Zadań (wymagany m.in. do automatycznego importu zwolnień z PUE) | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] |
| Pracownicy Eksportowi – dodatek do rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę (opcjonalnie) | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba lub „nie dotyczy”] |
| enova365 Logowanie serwisowe | 1 |
| [DO UZUPEŁNIENIA: inne moduły] | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] |

Tabela 3 Licencje enova365

| Rozwiązanie Alt One | Liczba |
| --- | --- |
| [DO UZUPEŁNIENIA: np. Weryfikatory czasu pracy, Dashboard, podwójna autentyfikacja, Wniosek pracowniczy, Planowanie urlopów] | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] |

Tabela 4 Licencje rozwiązań Alt One

UWAGA: Zgodnie z instrukcją producenta wyłącznie w wariancie platynowym licencji Kadry Płace dostępne są m.in.: dane z RCP i oryginalne dane z RCP, rozliczenie czasu pracy, dokumenty aktualizacji i wersjonowanie kalendarzy, weryfikatory kalendarza, magazyn nadgodzin, planowane nieobecności (plany urlopów), planowane listy płac (rezerwy), ZFŚS, pracownicy zewnętrzni (B2B, APT) oraz listy ewidencji (np. badania lekarskie, nagrody i kary). Od wariantu złotego dostępne są m.in. elektroniczna dokumentacja pracownicza, lista importu nieobecności z PUE, struktura organizacyjna, definiowanie dni pracy i ochrona danych osobowych. Wariant licencji należy potwierdzić względem wymagań opisanych w załącznikach.

## Struktura organizacyjna

W programie utworzone zostaną dwie struktury:

formalno-prawna (wydziałowa);

podległościowa (do wykorzystania w pulpitach pracowniczych).

Obie struktury to dwie niezależne konfiguracje w systemie, co oznacza, że zmiana jednostki organizacyjnej w strukturze wydziałowej domyślnie nie wiąże się bezpośrednio ze zmianą jednostki w strukturze podległościowej i na odwrót.

W każdej ze struktur zostanie włączona tak zwana historyczność, dzięki temu będzie można przechowywać historyczne informacje o powstałych elementach struktury, okresie ich obowiązywania oraz przypięciu pracowników do konkretnych elementów.

Struktura wydziałowa zostanie zmigrowana na dzień uruchomienia systemu. Wydziały, które nie są już aktualne, zostaną zmigrowane jako archiwalne.

### Struktura wydziałowa (formalno-prawna)

Struktura ta odzwierciedla podział na jednostki organizacyjne zgodnie z faktycznym stanem w spółkach. Wyjściowa struktura organizacyjna na dzień uruchomienia systemu enova365 zostanie skonfigurowana zgodnie z danymi przekazanymi przez Klienta na etapie wdrożenia (tj. struktura aktualna na dzień wdrożenia).

Kartoteki pracowników zatrudnionych na umowę o pracę będą przypisywane do struktury formalno-prawnej za pomocą zakładki Etat/Ogólne, natomiast osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej będą przyporządkowane do struktury poprzez przypisanie aktualnej umowy do właściwego wydziału.

Po uruchomieniu systemu wszelkie zmiany w strukturze formalno-prawnej oraz przypisywanie kartotek do jednostek organizacyjnych będą możliwe do wykonywania przez operatorów systemu enova365. Dzięki historyczności będzie można zweryfikować jednostkę organizacyjną przypisaną do pracownika na dowolny dzień zatrudnienia.

Zarządzanie strukturą formalno-prawną:

utworzenie nowej komórki organizacyjnej – odbywa się poprzez założenie w systemie nowej jednostki organizacyjnej z uzupełnieniem podstawowych informacji, takich jak: kod wydziału (wartość unikalna), nazwa wydziału (wartość unikalna), wydział nadrzędny w strukturze, nadanie praw dla wybranych operatorów;

zmiana nazwy komórki organizacyjnej – możliwa jest w dowolnym momencie pracy z systemem przy zastosowaniu się do zasad:

  - nowa nazwa nie może być identyczna z nazwą innej, istniejącej już jednostki organizacyjnej,

  - liczba znaków nazwy nie może przekroczyć 80,

  - zmiana nazwy jednostki organizacyjnej spowoduje jej zmianę we wszystkich historycznych zapisach, w których dana jednostka była używana.

UWAGA: Z uwagi na zdarzające się przypadki problemów z wygenerowaniem raportów przy wprowadzeniu znaku „&”, zalecamy, aby, jeśli to możliwe, zamienić ten znak na wyrażenie „and”.

Na etapie analizy ustalono, że w definicjach jednostek organizacyjnych powstaną dodatkowe pola: [DO UZUPEŁNIENIA: pola dodatkowe jednostek, np. przełożony, miejscowość, MPK, data uchwały – lub „nie dotyczy”].

### Struktura podległościowa

Struktura podległościowa wykorzystywana jest przede wszystkim do prawidłowego funkcjonowania pulpitów pracowniczych. Określa hierarchię w firmie, czyli przypisuje pracownikom ich bezpośrednich przełożonych. Przełożony jest odpowiedzialny za obsługę procesów związanych z wnioskami zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie analizy. Kierownik w pulpicie będzie widział wszystkie podpięte do niego kartoteki bez względu na formę współpracy.

Struktura podległościowa zostanie skonfigurowana [DO UZUPEŁNIENIA: analogicznie do struktury wydziałowej / imiennie – nazwą elementu jest przełożony / według obecnego systemu Klienta]. W pliku „[DO UZUPEŁNIENIA: nazwa pliku struktury podległości].xlsx”, załączonym do niniejszego dokumentu, zawarty jest wycinek struktury podległościowej Klienta. Aktualny plik struktury zostanie przekazany przez Klienta na etapie wdrożenia.

[DO UZUPEŁNIENIA: ustalenia dotyczące utrzymania struktury – np. automatyczne przepięcie pracownika przy zmianie wydziału lub przełożonego (mechanizm N) albo weryfikator ostrzegający o konieczności zmiany wpięcia; decyzja Klienta]

## Konfiguracja kadr

Założenia do konfiguracji kadr zostały opisane w załączniku nr 1 – Kadry do analizy przedwdrożeniowej.

## Kalendarze i ewidencja czasu pracy

Założenia do konfiguracji czasu pracy zostały opisane w załączniku nr 2 – Kalendarze i ewidencja czasu pracy do analizy przedwdrożeniowej.

## Konfiguracja płac, istotne zagadnienia

Założenia do konfiguracji płac zostały opisane w załączniku nr 3 – Płace do analizy przedwdrożeniowej.

## Podzielnik kosztów i księgowanie list płac

[SEKCJA OPCJONALNA – usuń, jeśli nie dotyczy] Obszar realizowany poza zakresem Kadr i Płac – w dokumencie pozostaje wyłącznie odesłanie.

Założenia do podzielnika kosztów oraz księgowania list płac zostały opisane w załączniku nr 4 – Podzielnik kosztów do analizy przedwdrożeniowej.

## eDeklaracje PIT-11

System enova365 posiada w standardzie moduł do wysyłki eDeklaracji. W pierwszym kroku system umożliwia wygenerowanie deklaracji PIT-11. Po ich zatwierdzeniu można wygenerować do nich e-deklaracje, podpisać podpisem elektronicznym i wysłać do Ministerstwa Finansów.

Istnieje możliwość generowania deklaracji PIT dla wybranej grupy pracowników. Kilka osób może wygenerować deklaracje dla obsługiwanych przez siebie obszarów, a zbiorczo wysłać je może inna osoba. Przed wygenerowaniem deklaracji można również wybrać, kto pojawi się jako osoba podpisująca.

Rys. 1 Generowanie e-Deklaracji

Na podstawie wysłanych deklaracji za pośrednictwem programu zwracane jest UPO, które widnieje też na deklaracji PIT-11.

Rys. 2 Wydruk PIT-11

Deklarację można przekazać pracownikowi osobiście lub za pośrednictwem Pulpitu Pracownika. W Pulpicie Pracownika możliwe jest udostępnienie pracownikowi deklaracji podatkowej PIT oraz informacji ZUS IMIR w zakładce Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja za potwierdzeniem odbioru. Deklaracje PIT oraz informacje IMIR mogą zostać również przekazane pracownikom za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Udostępnione dokumenty będą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dostępne w Pulpicie Pracownika. Pracownik przed wyświetleniem deklaracji lub informacji będzie musiał elektronicznie poświadczyć jej odbiór (polecenie: Potwierdź i wyświetl). Dokument ten zostanie automatycznie wpięty do elektronicznej teczki pracowniczej.

Operatorzy HR w enova365 widzą zestawienie wysłanych deklaracji. Przy deklaracjach odebranych przez pulpit uzupełnia się data potwierdzenia odbioru, przy nieodebranych nie ma żadnej daty – w łatwy sposób można wyfiltrować osoby, które nie potwierdziły otrzymania PIT-11.

Sposób przekazywania PIT-11 i IMIR ustalony z Klientem: [DO UZUPEŁNIENIA: pulpit pracownika za potwierdzeniem odbioru / e-mail / osobiście].

## Pulpity Pracownika i Kierownika

Założenia do konfiguracji pulpitów pracownika i kierownika zostały opisane w załączniku nr 5 – Pulpity do analizy przedwdrożeniowej.

## Raportowanie HR

### Informacje ogólne

Raporty w systemie enova365 możemy podzielić na:

Wydruki – wszystkie wydruki do formatu tekstowego, najczęściej kadrowe;

Raporty – wydruki prezentujące dane płacowe i/lub wyliczane oraz inne zestawienia w formacie xls;

Widoki – alternatywa dla raportów. enova365 dzięki swojej budowie tabelarycznej umożliwia swobodne modyfikowanie widoku, czyli tzw. „wyciąganie na widok” odpowiednich kolumn (np. PESEL pracownika czy kwota składek z konkretnej wypłaty) i ich eksport do pliku xls.

### Raporty i wydruki do przygotowania

Podczas spotkań analitycznych po stronie Klienta wynikła potrzeba przygotowania lub zmodyfikowania następujących raportów i wydruków. Raporty oraz wydruki zostaną przygotowane zgodnie z przesłanymi i opisanymi wzorami.

| Lp. | Raport lub wydruk | Rodzaj | Opis, źródło danych, parametry | Wzór |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa raportu] | [DO UZUPEŁNIENIA: standard / modyfikacja / nowy] | [DO UZUPEŁNIENIA: opis] | [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa przekazanego pliku wzoru] |
| 2 |  |  |  |  |

Tabela 5 Raporty i wydruki

## Integracje

[SEKCJA OPCJONALNA – usuń, jeśli nie dotyczy]

Na etapie analizy zidentyfikowano następujące integracje systemu enova365 z systemami zewnętrznymi:

| Lp. | System | Kierunek | Tryb | Zakres danych i sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUE ZUS | import | [DO UZUPEŁNIENIA: ręcznie / wg harmonogramu] | Import zwolnień lekarskich – standard enova365 (opis w załączniku nr 3). |
| 2 | Bramka MF | eksport | wg potrzeb | Wysyłka e-Deklaracji – standard enova365. |
| 3 | Instytucja finansowa PPK | eksport i import | miesięcznie | Wymiana plików zgłoszeń, składek i identyfikatorów – standard enova365. |
| 4 | Bank | eksport | [DO UZUPEŁNIENIA: plik / web service] | [DO UZUPEŁNIENIA: format pliku przelewów, liczba rachunków] |
| 5 | [DO UZUPEŁNIENIA: system HR, ERP, RCP lub FK] | [DO UZUPEŁNIENIA: kierunek] | [DO UZUPEŁNIENIA: tryb] | [DO UZUPEŁNIENIA: zakres danych, system wiodący, edytowalność danych w enova365] |

Tabela 6 Integracje

Dla integracji dedykowanych zostanie przygotowana odrębna specyfikacja (mapowanie pól, obsługa błędów, harmonogram uruchomienia). [DO UZUPEŁNIENIA: system wiodący dla danych kadrowych i zasady edycji danych integrowanych w enova365]

## Migracja danych kadrowo-płacowych

Migracja danych zostanie zrealizowana na podstawie arkuszy migracyjnych przygotowanych przez Alt One i uzupełnionych przez Klienta lub na podstawie eksportu z obecnego systemu [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa systemu źródłowego]. Migracja zostanie przeprowadzona próbnie na bazie testowej, a następnie – po weryfikacji przez Klienta – produkcyjnie na dzień uruchomienia systemu.

| Lp. | Zakres danych | Okres lub stan na dzień | Źródło i format | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kartoteki pracowników i zleceniobiorców (dane osobowe, adresy, dane podatkowe i ubezpieczeniowe, rachunki bankowe, rodzina) | [DO UZUPEŁNIENIA: stan na dzień] | [DO UZUPEŁNIENIA: źródło] | [DO UZUPEŁNIENIA: Klient / Alt One] |
| 2 | Historia zatrudnienia, umowy o pracę i aneksy, dodatki stałe, umowy cywilnoprawne | [DO UZUPEŁNIENIA: okres] | [DO UZUPEŁNIENIA: źródło] | [DO UZUPEŁNIENIA: odpowiedzialny] |
| 3 | Struktura organizacyjna i podległościowa | stan na dzień uruchomienia | [DO UZUPEŁNIENIA: źródło] | [DO UZUPEŁNIENIA: odpowiedzialny] |
| 4 | Limity nieobecności, nieobecności do podstaw zasiłków, bilans otwarcia | [DO UZUPEŁNIENIA: okres] | [DO UZUPEŁNIENIA: źródło] | [DO UZUPEŁNIENIA: odpowiedzialny] |
| 5 | Wynagrodzenia historyczne do podstaw i deklaracji rocznych | [DO UZUPEŁNIENIA: okres] | [DO UZUPEŁNIENIA: źródło] | [DO UZUPEŁNIENIA: odpowiedzialny] |
| 6 | Szkolenia BHP, badania lekarskie, uprawnienia | [DO UZUPEŁNIENIA: okres] | [DO UZUPEŁNIENIA: źródło] | [DO UZUPEŁNIENIA: odpowiedzialny] |
| 7 | PPK, ZFŚS, PKZP, pożyczki, zajęcia komornicze | [DO UZUPEŁNIENIA: stan na dzień] | [DO UZUPEŁNIENIA: źródło] | [DO UZUPEŁNIENIA: odpowiedzialny] |

Tabela 7 Zakres migracji danych

[DO UZUPEŁNIENIA: ustalenia dotyczące liczby migracji próbnych, równoległego naliczania wynagrodzeń i terminu migracji produkcyjnej]

## Workflow – wnioski i procesy dedykowane

[SEKCJA OPCJONALNA – usuń, jeśli nie dotyczy]

Założenia do procesów workflow i wniosków dedykowanych zostały opisane w [DO UZUPEŁNIENIA: załączniku nr 5 – Pulpity / odrębnym załączniku Workflow]. Procesy dedykowane objęte wdrożeniem:

[DO UZUPEŁNIENIA: nazwa procesu, inicjator, ścieżka akceptacji, skutek w kartotece pracownika].

## Rozwiązania poza zakresem wdrożenia

Podczas analizy wyodrębniono zagadnienia, które wykraczają poza zakres funkcjonalności objętych umową wdrożeniową. Rozwiązania te nie wchodzą w zakres wdrożenia – będą przedmiotem odrębnej wyceny i będą realizowane po akceptacji przez Klienta dodatkowych kosztów:

[DO UZUPEŁNIENIA: zagadnienie poza zakresem – lub „Nie zidentyfikowano”].

Wymagania ocenione jako niemożliwe do realizacji w systemie enova365:

[DO UZUPEŁNIENIA: wymaganie, uzasadnienie, zaproponowane rozwiązanie alternatywne lub zgłoszenie do producenta – lub „Nie zidentyfikowano”].

# Organizacja projektu

[SEKCJA OPCJONALNA – usuń, jeśli nie dotyczy] Rozdział stosowany, gdy umowa wdrożeniowa nie zawiera odrębnego opisu metodyki i organizacji projektu.

## Metodyka prowadzenia projektu

Metodyka prowadzenia projektów została stworzona tak, aby wykorzystać wieloletnie doświadczenie i wiedzę Wykonawcy, a przez to z sukcesem wdrażać system enova365 dostosowany do potrzeb i oczekiwań Klientów. Projekt realizowany jest na bazie technicznych i biznesowych doświadczeń Wykonawcy, co przekłada się na:

minimalizację ryzyka projektu;

terminowość wykonania projektu poprzez realizację prac zespołem specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie;

dostarczenie usług wysokiej jakości.

Metodyka prowadzenia prac projektowych jest zgodna z praktykami zarządzania projektami informatycznymi.

## Role i odpowiedzialność

Do realizacji prac w projekcie konieczna jest czynna współpraca zespołów wdrożeniowych po obu stronach – Klienta oraz Wykonawcy. Poniżej przedstawiono proponowane role w projekcie.

| Rola | Strona | Zadania | Osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| Komitet Sterujący Projektu | Klient i Wykonawca | Najwyższy organ decyzyjny projektu; zadania określone w Umowie wdrożeniowej; wsparcie Kierowników Projektu. | [DO UZUPEŁNIENIA: skład] |
| Kierownik Projektu Klienta | Klient | Zapewnienie dostępności osób merytorycznych i koordynatora technicznego; identyfikacja problemów i zagrożeń; koordynacja działań; udział w spotkaniach statusowych; podpisywanie protokołów odbioru. | [DO UZUPEŁNIENIA: osoba] |
| Właściciel biznesowy | Klient | Definiowanie i przekazywanie wymagań w swoim obszarze; udział w spotkaniach merytorycznych; określanie priorytetów; testowanie i zgłoszenie odbioru. | [DO UZUPEŁNIENIA: osoba] |
| Koordynator techniczny | Klient | Zapewnienie środowiska technicznego i dostępów; wsparcie w przypadku problemów technicznych. | [DO UZUPEŁNIENIA: osoba] |
| Zespół wdrożeniowy Klienta | Klient | Przekazywanie danych i materiałów; współpraca przy scenariuszach testowych; testowanie wykonanych prac. | [DO UZUPEŁNIENIA: osoby] |
| Kierownik Projektu Wykonawcy | Wykonawca | Planowanie projektu i harmonogram; organizacja dostępów; spotkania statusowe; prowadzenie rejestrów zmian i ryzyk; nadzór nad postępem prac; odbiór prac. | [DO UZUPEŁNIENIA: osoba] |
| Lider wdrożeniowy obszaru | Wykonawca | Ekspert merytoryczny obszaru; weryfikacja poprawności analizy; podział na etapy; współudział w kosztorysie i harmonogramie. | [DO UZUPEŁNIENIA: osoba] |
| Konsultanci wdrożeniowi, programiści, administrator IT | Wykonawca | Zebranie wymagań i przygotowanie analizy; konfiguracja; rozwiązania dedykowane; testy; szkolenia. | [DO UZUPEŁNIENIA: osoby] |

Tabela 8 Role w projekcie

## Komunikacja w projekcie

| Element komunikacji | Opis |
| --- | --- |
| Komunikacja mailowa | Rekomendujemy utworzenie grupy dystrybucyjnej po każdej ze stron, do której będą przypisane adresy osób zaangażowanych w projekt. |
| Spotkania statusowe | Spotkania projektowe w formie telekonferencji (MS Teams) w cyklu [DO UZUPEŁNIENIA: tygodniowym / dwutygodniowym]. Uczestnicy: Kierownicy Projektu obu stron, Konsultant wdrożeniowy Wykonawcy, Właściciel biznesowy Klienta. Spotkania służą przedstawieniu statusu prac, nie omawianiu kwestii merytorycznych. |
| Rejestr zadań, uwag, zmian i ryzyk | Wspólna lista zagadnień udostępniona online (Excel lub tablica Kanban na wybranej platformie). Obie strony monitorują i aktualizują statusy zadań; zadania zgłaszane poza tym trybem realizowane są z niższym priorytetem. |

Tabela 9 Komunikacja w projekcie

## Zarządzanie zmianą

W ramach zarządzania zmianą w projekcie prowadzony będzie rejestr zmian. Zmiany w stosunku do zakresu Umowy mogą dotyczyć zakresu, warunków realizacji prac, ram czasowych oraz budżetu. Zgłoszenie zmiany przysługuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, a decyzja o jej realizacji podejmowana jest przez Kierowników Projektu obu stron, a w razie braku porozumienia – przez Komitet Sterujący.

Proces kontroli zmiany obejmuje:

zidentyfikowanie i zarejestrowanie zgłoszenia zmiany;

analizę wpływu zmiany na projekt i jej alternatyw;

decyzję o zatwierdzeniu, odłożeniu lub odrzuceniu zmiany oraz jej zakomunikowanie;

aktualizację dokumentów projektu (w tym niniejszej analizy) oraz zaplanowanie i wdrożenie zmiany.

## Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę i monitorowanie ryzyk z wykorzystaniem rejestru ryzyk (rozdział Pytania otwarte i ryzyka). Stopień wpływu ryzyka oznaczany jest jako:

wysoki – może spowodować opóźnienie terminu realizacji ścieżki krytycznej;

średni – może spowodować opóźnienie poszczególnych zadań poza ścieżką krytyczną;

niski – pozostałe.

Aktualizacji rejestru ryzyk dokonuje Kierownik Projektu Wykonawcy na podstawie spotkań statusowych i innych posiadanych informacji.

## Asysta wdrożeniowa

[SEKCJA OPCJONALNA – usuń, jeśli nie dotyczy]

Jednym z etapów projektu wdrożenia systemu enova365 jest asysta wdrożeniowa w wymiarze zgodnym z zapisami umowy. Jej celem jest bieżące wsparcie użytkowników Klienta w zakresie obsługi systemu enova365. Prace z budżetu asysty realizowane są na podstawie zgłoszeń mailowych, telefonicznych lub za pomocą rejestru zgłoszeń; przystąpienie do prac poprzedzone jest uzgodnieniem ich zakresu.

W ramach asysty wdrożeniowej realizowane mogą być m.in.:

obsługa bieżących zgłoszeń dotyczących pracy w systemie (naliczanie list płac, ewidencja kartotek, generowanie raportów, budowanie widoków itp.);

wsparcie przy równoległym naliczaniu wynagrodzeń;

weryfikacja i korekta nieprawidłowości we wprowadzonych danych;

zakładanie kont dla nowych operatorów oraz modyfikacja uprawnień;

modyfikacja elementów konfiguracji nieujętych w analizie oraz dodatkowe migracje danych;

wsparcie przy testach oraz dodatkowe szkolenia i instrukcje;

obsługa zgłoszeń przekazanych do producenta systemu;

prace związane z aktualizacją systemu.

## Wymagania techniczne i dostępy

[SEKCJA OPCJONALNA – usuń, jeśli nie dotyczy]

### Środowisko po stronie Klienta

Parametry serwerów (SQL, serwer aplikacji, serwer web dla pulpitów) zostaną dobrane zgodnie z aktualnymi wymaganiami producenta dla liczby użytkowników: [DO UZUPEŁNIENIA: parametry środowiska uzgodnione z działem IT Klienta].

Po stronie Klienta w zakresie zarządzania środowiskiem testowym oraz produkcyjnym leżą:

instalacja aktualizacji systemu operacyjnego;

instalacja SQL i wgrywanie aktualizacji;

wdrożenie polityki bezpieczeństwa, m.in. kopie zapasowe, redundancja, certyfikaty bezpieczeństwa.

Dodatkowe wsparcie ze strony Wykonawcy może być realizowane w ramach godzin asysty lub rezerwy projektu. Sugerujemy, aby po etapie wdrożenia utworzone zostało środowisko testowe będące kopią środowiska produkcyjnego.

### Dostępy dla konsultantów Alt One

Na potrzeby realizacji wdrożenia wymagane są:

co najmniej [DO UZUPEŁNIENIA: liczba] jednoczesnych dostępów dla zespołu wdrożeniowego i programistycznego;

dostęp zdalny do środowiska produkcyjnego oraz testowego;

uprawnienia administracyjne do instalacji i konfiguracji enova365;

uprawnienia na serwerze SQL: [DO UZUPEŁNIENIA: db_owner dla baz enova365 / sysadmin];

pakiet MS Office (minimum w wersji 2016) na serwerze dostępowym – wykorzystywany m.in. do migracji danych z arkuszy Excel i weryfikacji raportów.

# Pytania otwarte i ryzyka

## Pytania otwarte

Poniżej zestawiono informacje, których nie udało się ustalić w trakcie spotkań analitycznych. Do czasu ich wyjaśnienia rozwiązania w powiązanych sekcjach mają charakter wstępny. Pytania dotyczące poszczególnych obszarów znajdują się również w załącznikach.

| Lp. | Pytanie lub brakująca informacja | Sekcja | Odpowiedzialny | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [DO UZUPEŁNIENIA: treść pytania] | [DO UZUPEŁNIENIA: nr sekcji] | [DO UZUPEŁNIENIA: Klient / Alt One] | [DO UZUPEŁNIENIA: termin] | Otwarte |

Tabela 10 Pytania otwarte

Statusy pytań: Otwarte, W trakcie, Wyjaśnione (z odesłaniem do sekcji, w której wpisano ustalenie), Poza zakresem.

## Ryzyka

| Lp. | Ryzyko | Wpływ | Działanie zapobiegawcze | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opóźnienie w przekazaniu danych do migracji lub wzorów raportów | średni | Ustalenie terminów w harmonogramie, wczesne przekazanie arkuszy migracyjnych | Klient |
| 2 | Ograniczona dostępność osób merytorycznych po stronie Klienta | wysoki | Wyznaczenie Właścicieli biznesowych i ich zastępców | Klient |
| 3 | [DO UZUPEŁNIENIA: ryzyko specyficzne dla projektu, np. zależność od integracji, rozwiązania dedykowane, zmiany przepisów] | [DO UZUPEŁNIENIA: wysoki / średni / niski] | [DO UZUPEŁNIENIA: działanie] | [DO UZUPEŁNIENIA: właściciel] |

Tabela 11 Rejestr ryzyk

# Harmonogram i odpowiedzialności

| Lp. | Etap | Zakres lub produkt | Termin | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza przedwdrożeniowa | Akceptacja niniejszego dokumentu i załączników | [DO UZUPEŁNIENIA: termin] | Klient, Alt One |
| 2 | Konfiguracja systemu | Konfiguracja według analizy, rozwiązania dedykowane | [DO UZUPEŁNIENIA: termin] | Alt One |
| 3 | Migracja danych | Migracja próbna, weryfikacja danych, migracja produkcyjna | [DO UZUPEŁNIENIA: termin] | Klient, Alt One |
| 4 | Szkolenia | Szkolenia operatorów i użytkowników pulpitów | [DO UZUPEŁNIENIA: termin] | Alt One |
| 5 | Testy i odbiór | Testy według scenariuszy testowych, protokoły odbioru | [DO UZUPEŁNIENIA: termin] | Klient |
| 6 | Równoległe naliczanie wynagrodzeń | [DO UZUPEŁNIENIA: liczba miesięcy naliczeń równoległych] | [DO UZUPEŁNIENIA: termin] | Klient, Alt One |
| 7 | Uruchomienie produkcyjne | Rozpoczęcie pracy w enova365 | [DO UZUPEŁNIENIA: data uruchomienia] | Klient, Alt One |
| 8 | Asysta powdrożeniowa | Wsparcie zgodnie z umową | [DO UZUPEŁNIENIA: okres] | Alt One |

Tabela 12 Harmonogram projektu

Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony przez Kierowników Projektu obu stron i będzie aktualizowany w trakcie projektu.

# Dokumentacja systemu

Dokumentacja systemu dla dedykowanych rozwiązań zostanie dostarczona Klientowi do dnia wskazanego w harmonogramie prac. Dokumentacja systemu dla standardowych rozwiązań znajduje się pod poniższym linkiem:

https://dok.enova.pl/

# Pozostałe wymagania

Na potrzeby realizacji projektu zdefiniowane zostały następujące wymagania, których spełnienie jest niezbędne do właściwej realizacji projektu:

zaangażowanie pracowników merytorycznych po stronie Klienta;

udostępnienie dotychczasowych danych w celu ich zmigrowania do systemu enova365;

udostępnienie szablonów dokumentów dla wszystkich wydruków i raportów, które miałyby być zmodyfikowane w stosunku do standardowych raportów systemowych;

[DO UZUPEŁNIENIA: inne wymagania wobec Klienta – lub usuń].

# Postanowienia końcowe

Wymagania, które nie zostały zgłoszone przez Klienta podczas omawiania i sporządzania niniejszej analizy i nie zostały zawarte w niniejszym dokumencie, nie będą realizowane w ramach wdrożenia.

Zidentyfikowane kwestie niezawarte w niniejszej analizie będą uzgadniane pomiędzy stronami odrębnie w zakresie terminu wdrożenia i wyceny.

W ramach umowy wdrożeniowej zostaną dostarczone scenariusze testowe opisane w niniejszej analizie. Rozszerzenie zakresu i przygotowanie większej liczby scenariuszy testowych będzie wymagało oddzielnej wyceny i zamówienia.

# Wykaz załączników

| Nr | Załącznik | Plik |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kadry | Analiza_[DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta]_ZAL_01_Kadry_vX.Y.docx |
| 2 | Kalendarze i ewidencja czasu pracy | Analiza_[DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta]_ZAL_02_Czas_pracy_vX.Y.docx |
| 3 | Płace | Analiza_[DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta]_ZAL_03_Place_vX.Y.docx |
| 4 | Podzielnik kosztów i księgowanie (poza zakresem Kadr i Płac) | [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa pliku – lub usuń wiersz] |
| 5 | Pulpity Pracownika i Kierownika | Analiza_[DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta]_ZAL_05_Pulpity_vX.Y.docx |
| – | Pliki uzupełniane przez Klienta | [DO UZUPEŁNIENIA: specyfikacja konfiguracyjna, operatorzy i uprawnienia, struktura podległości, wnioski w pulpitach, składniki płacowe, scenariusze testowe] |

Tabela 13 Wykaz załączników

# Wykaz tabel i rysunków

Wykaz tabel – zaktualizuj pole (F9).

Wykaz rysunków – zaktualizuj pole (F9).

# Akceptacja dokumentu

Akceptacja dokumentu oznacza potwierdzenie przez strony zakresu i sposobu realizacji wymagań opisanych w niniejszej analizie wraz z załącznikami.

|  | Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | [DO UZUPEŁNIENIA: nazwa klienta] | Alt One |
| Imię i nazwisko | [DO UZUPEŁNIENIA: osoba akceptująca po stronie Klienta] | [DO UZUPEŁNIENIA: osoba akceptująca po stronie Wykonawcy] |
| Stanowisko | [DO UZUPEŁNIENIA: stanowisko] | [DO UZUPEŁNIENIA: stanowisko] |
| Wersja dokumentu | [DO UZUPEŁNIENIA: akceptowana wersja X.Y] | [DO UZUPEŁNIENIA: akceptowana wersja X.Y] |
| Data akceptacji | [DO UZUPEŁNIENIA: data] | [DO UZUPEŁNIENIA: data] |
| Podpis |  |  |

Tabela 14 Akceptacja dokumentu

# Kontakt

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko – Kierownik projektu]

Kierownik projektu

[DO UZUPEŁNIENIA: adres e-mail]

tel. kom.: [DO UZUPEŁNIENIA: numer telefonu]

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko – Konsultant wdrożeniowy – Kadry i Płace]

Konsultant wdrożeniowy – Kadry i Płace

[DO UZUPEŁNIENIA: adres e-mail]

tel. kom.: [DO UZUPEŁNIENIA: numer telefonu]

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko – Konsultant wdrożeniowy – Czas pracy i Pulpity]

Konsultant wdrożeniowy – Czas pracy i Pulpity

[DO UZUPEŁNIENIA: adres e-mail]

tel. kom.: [DO UZUPEŁNIENIA: numer telefonu]

Alt One, [DO UZUPEŁNIENIA: adres siedziby wykonawcy]

tel. [DO UZUPEŁNIENIA: telefon centrali], [DO UZUPEŁNIENIA: adres www i e-mail wykonawcy]